# Odpowiedź na interpelację Radnego

**z dnia 03.03.2021r.**

Tytuł interpelacji: Naprawa nawierzchni ul. Brzeźnickiej i Wiatracznej.

Treść odpowiedzi:

Dotyczy przedstawienia harmonogramu prac przygotowawczych dla potrzeb budowy ulicy Brzeźnickiej i Wiatracznej wraz

z odwodnieniem informuję, iż pod koniec roku 2020 Biuro Inwestycji i Remontów pozyskało opracowanie pn.: „Założenia techniczno-ekonomiczne dla budowy

i modernizacji infrastruktury drogowej  
w północno-zachodniej części miasta Piotrkowa Trybunalskiego”. Opracowanie obejmuje między innymi koncepcję przebudowy ulicy Brzeźnickiej i Wiatracznej.

Na podstawie przyjętych rozwiązań rozpoczęto procedurę projektową  
w zakresie budowy:

- ulicy Wiatracznej (od ulicy Wojska Polskiego do posesji nr policyjnym 20 – dz.

nr ewid. 73 obr. 2) o długości ok. 910m zakończonej zatoką manewrową ok. 20m x 20m,

- ulicy Brzeźnickiej (od ulicy Wiatracznej do skrzyżowania z ulicą Pawłowską – dz. nr ewid. 138/5 obr. 12) o długości ok. 290m, - fragmentu ulicy Zagonowej (od ulicy Wiatracznej do skrzyżowania z ulicą Twardą łącznie ze skrzyżowaniem)

o długości ok. 40m,

- fragmentu ulicy Gęsiej (od ulicy Wiatracznej do miejsca przelewu rowu poprzecznego na drugą stronę drogi) o długości ok. 110m, - zbiornika chłonno-odparowującego na działce nr ewid. 114/3 obr. 3 wraz z przelewem zbiornika do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej długości ok. 330m (z lokalizacją w drodze oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu jako 2KDZ) z wylotem do rowu melioracyjnego R-B zlokalizowanego na dz. nr ewid. 72 obr. 2.

Planuje się również budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Gęsiej długości ok. 100 m łączącą projektowany zbiornik z istniejącym rowem melioracyjnym na działce nr ewid. 8 obr. 12 w Piotrkowie Trybunalskim.

Pozyskanie dokumentacji projektowej w w/w zakresie powinno nastąpić na przełomie 2021 i 2022 roku. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) będzie możliwe w momencie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na wypłatę odszkodowań za przejęcie terenu pod drogę

Jednocześnie pragnę poinformować, iż prace naprawcze przedmiotowych ulic, polegające na profilowaniu nawierzchni wraz z uzupełnieniem ubytków żużlem paleniskowym lub destruktem asfaltowym zostaną wykonane przez Zarząd Dróg  
i Utrzymania Miasta, po wystąpieniu sprzyjających warunków atmosferycznych,  
w ramach obowiązującej umowy remontowej na bieżące utrzymanie dróg na 2021 rok

Bogdan Munik

Sekretarz Miasta

Katarzyna Szokalska

Kierownik Biura Planowania Rozwoju Miasta

Joanna Strzelczyk

Podpis osoby sporządzającej odpowiedź